**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_­­­­­­2024 **г. Кизилюрт** № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2019г. №76а «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2025-2030 годы» администрация МР «Кизилюртовский район» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Кизилюртовский район» от 20 марта 2019 г. № 43

3. Управлению пресс-службы разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Кизилюртовский район» Газимагомедова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

«Кизилюртовский район» Татарханов Р.Б.

Утверждена

постановлением администрации

МР «Кизилюртовский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН» НА 2025-2030 ГОДЫ»**

Стратегические приоритеты

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кизилюртовский район» на

2025-2030 годы»

1. Оценка текущего состояния муниципальных образований

Кизилюртовского района в сфере благоустройства

Проблемой в сфере благоустройства территорий сельских поселений Кизилюртовского района является недостаточное количество комфортных современных парков, скверов, иных общественных пространств, предназначенных для организации досуга. В местах общего пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, уличного освещения, зеленых зон.

На территории Кизилюртовского района расположены 13 муниципальных образований.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы» (далее - Программа) в период с 2019 по 2024 год выполнено благоустройство 17 общественных пространств.

Общий анализ благоустройства территорий в границах муниципальных образований Кизилюртовского района выявил основную проблему - значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

Данная ситуация возникла в связи с отсутствием на общественных пространствах населенных пунктов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, малых архитектурных форм, а также недостаточным освещением и скудным озеленением.

Неухоженные парки и скверы, неблагоустроенные дворовые территории ухудшают качество жизни населения, негативно влияют на эмоциональное состояние жителей и гостей Кизилюртовского района.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда", и определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в целях создания комфортной городской среды.

Реализация указанных мероприятий повысит уровень благоустройства территорий муниципальных образований, что, в свою очередь, будет способствовать комплексному развитию городской среды, повышению уровня туристской привлекательности Кизилюртовского района и окажет положительное влияние на ее социально-экономическое развитие.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является разработка и внедрение индекса качества городской среды в целях ее оценки.

В реализации мероприятий Программы предусмотрено участие жителей муниципальных образований.

Учет мнения граждан при планировании и выполнении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований позволит обеспечить позитивное отношение общественности к изменениям в облике населенных пунктов, а также сделать благоустроенные объекты востребованными населением.

Таким образом, по предложениям жителей муниципальными образованиями ежегодно определяются адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствующем году.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации Программы**

Программа направлена на:

-достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития района;

-решение задач, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

-достижение цели развития Кизилюртовского района "Расширение возможностей граждан, проживающих на территории Кизилюртовского района, по улучшению жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде", установленной Стратегий социально-экономического развития Кизилюртовского района на период до 2030 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 12 октября 2022 г. N 70;

-обеспечение комплексного подхода к решению проблемы приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, создание условий для их сохранности на территории Кизилюртовского района, что обеспечит увековечение памяти погибших при защите Отечества, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (далее - Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1) и федеральной целевой программой "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 "Об утверждении федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

В целях повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания определен целевой показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза", характеризующий достижение к 2030 году национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества осуществляется обустройство мест захоронения, содержание воинских захоронений, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, культивируется особое отношение со стороны государства к воинским захоронениям, предусмотрена дополнительная реализация форм увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Приоритетным направлением государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение условий комфортного проживания граждан, в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития муниципальных образований Кизилюртовского района с учетом индекса качества городской среды.

Достижение национальной цели на территории района осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта.

**3. Сведения и взаимосвязь со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственной программы**

**Российской Федерации**

Настоящая Программа связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2024 - 2030 годы".

**4. Задачи государственного управления и способы**

**их эффективного решения в сфере реализации Программы**

Мероприятия настоящей Программы на районном уровне направлены на достижение национальной цели и осуществляются путем решения следующих основных задач Программы:

-создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития муниципальных образований Кизилюртовского района с учетом индекса качества городской среды;

-повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий муниципальных образований;

-улучшение архитектурного облика муниципальных образований, создание пешеходных и туристских маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

-создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;

-увеличение доли сельских поселений с благоприятной средой;

-создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения;

-создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Программа предусматривает предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ (далее - субсидия из республиканского бюджета), соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация мероприятий настоящей Программы предусматривается во всех населенных пунктах Кизилюртовского района с численностью населения свыше 1000 человек.

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее состояние воинских захоронений, создания условий для их сохранности на территории Кизилюртовского района, обеспечит увековечение памяти лиц, погибших при защите Отечества, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1.

Информирование граждан о ходе реализации настоящей Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МР «Кизилюртовский район», осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее - Минстрой Дагестана) совместно с администрацией МР «Кизилюртовский район» посредством размещения информации о ходе реализации Программы и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе о ходе реализации предусмотренных указанными программами конкретных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МР «Кизилюртовский район», на официальных сайтах Минстроя Дагестана и администрации МР «Кизилюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ее опубликования в средствах массовой информации и социальных сетях.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды приведены в приложении N 1.

(абзац введен Постановлением Правительства РД от 06.03.2024 N 47)

Порядок информирования граждан о ходе выполнения государственной программы "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, приведен в приложении N 2.

(абзац введен Постановлением Правительства РД от 06.03.2024 N 47)

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведены в приложении N 3.

(абзац введен Постановлением Правительства РД от 06.03.2024 N 47)

*Приложение N 1*

*к муниципальной программе*

*«Формирование современной*

*городской среды на территории*

*муниципального района*

*«Кизилюртовский район»*

*на 2025-2030 годы»*

**Правила**

**предоставления и распределения субсидий из республиканского**

**бюджета республики Дагестан местным бюджетам на реализацию**

**муниципальных программ формирования современной**

**городской среды**

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - муниципальные программы) в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - федеральный проект) национального проекта "Жилье и городская среда" устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (далее - субсидия из республиканского бюджета Республики Дагестан).

Понятия, используемые для целей настоящих Правил, применяются в значениях, установленных пунктом 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на поддержку государственных программ формирования современной городской среды субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710).

2. Субсидия из республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляется в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства), а также мероприятий по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 16 июня 2017 г. N 112 "Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Республики Дагестан" (далее соответственно - приказ Минстроя Дагестана от 16 июня 2017 г. N 112, Порядок инвентаризации, инвентаризация).

В соответствии с Порядком инвентаризации формируются адресные перечни:

а) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);

б) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

Адресный перечень общественных территорий, предусмотренных к благоустройству в муниципальных образованиях Кизилюртовского района в 2025 - 2030 годах, приведены в приложении N 1 к настоящим Правилам.

3. Субсидия из республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляется главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Дагестан - Минстроем Дагестана муниципальным образованиям Республики Дагестан, определенным участниками государственной программы Республики Дагестан "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" (далее - Программа) в соответствующем финансовом году (далее также - муниципальные образования, муниципальные образования - получатели субсидии), в соответствии с законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минстрою Дагестана на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам, включаемым в Программу, предусматривается с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством цифровизации городского хозяйства из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 235/пр "Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства" (далее соответственно - Минстрой России, мероприятия по цифровизации городского хозяйства).

4. Субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

а) наличие утвержденной правовым актом органа местного самоуправления муниципальной программы, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Республики Дагестан, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан;

в) заключение соглашения между муниципальным образованием - получателем субсидии и Минстроем Дагестана о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации и размещенной в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Соглашение);

г) обеспечение централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии (за исключением закупок у единственного поставщика, осуществляемых в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), через Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан.

5. Документы для получения субсидии представляются в Минстрой Дагестана в срок, установленный Минстроем Дагестана:

а) от городского округа Республики Дагестан, претендующего на получение субсидии, - главой городского округа Республики Дагестан;

б) от городского (сельского) поселения, претендующего на получение субсидии, - главой муниципального района Республики Дагестан.

Глава городского округа (муниципального района), представивший документы для предоставления субсидии, несет ответственность за их достоверность.

6. Субсидии предоставляются муниципальному образованию по результатам отбора. В целях участия в отборе муниципальные образования в срок, установленный в уведомлении, представляют в Минстрой Дагестана следующие документы:

а) копия муниципальной программы;

б) выписка из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Дагестан;

в) решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

7. Документы, поступившие в Минстрой Дагестана в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, подлежат регистрации в Минстрое Дагестана в установленном порядке.

8. Минстрой Дагестана в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока приема документов:

а) рассматривает документы на предмет:

соответствия муниципального образования условиям, установленным в пункте 4 настоящих Правил;

комплектности документов согласно пункту 6 настоящих Правил;

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии возвращает документы в администрацию муниципального района (городского округа) с письменным уведомлением, содержащим мотивированное обоснование отказа;

в) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии:

формирует перечень муниципальных районов (городских округов) Республики Дагестан - получателей субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - Перечень получателей субсидии);

определяет для муниципальных районов (городских округов) Республики Дагестан, включенных в Перечень получателей субсидии, размер субсидии в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие условиям, установленным в пункте 4 настоящих Правил;

б) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил;

в) выявление в документах неполных или недостоверных сведений;

г) нарушение сроков представления документов.

10. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в бюджет муниципального образования осуществляется на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан для учета операций со средствами местных бюджетов.

Субсидии перечисляются не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения в соответствии с ежегодно утверждаемым в рамках Программы распределением субсидий на реализацию муниципальных программ.

11. В перечень муниципальных образований - получателей субсидий в обязательном порядке подлежат включению:

а) административный центр Республики Дагестан;

б) монопрофильные муниципальные образования;

в) историческое поселение федерального значения;

г) приграничные муниципальные образования, включенные в перечень приграничных муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка, приведенный в приложении N 6 к Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

12. В случае реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий субсидии предоставляются на выполнение видов работ, предусмотренных:

а) минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. В состав минимального перечня работ по благоустройству включаются: ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек, освещение дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство детских площадок, беседок, пандусов;

б) перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В состав дополнительного перечня работ по благоустройству включаются: оборудование автомобильных парковок, устройство спортивных площадок, декоративных ограждений, контейнерных площадок, завоз грунта и озеленение территорий, кронирование деревьев.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

13. Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе доля такого участия, определяется органами местного самоуправления в муниципальных программах. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в форме субботников.

14. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, содержащего в обязательном порядке следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с пунктом 17 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 марта 2020 г. N 56 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

в) значения показателей результативности (результаты) использования субсидии, соответствующие целевым показателям (индикаторам) или результатам регионального проекта "Комфортная городская среда в Республике Дагестан", а также обязательства муниципальных образований по их достижению;

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Дагестана муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на реализацию которых предоставляются субсидии;

д) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

з) порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

и) обязательства главы местной администрации по возврату субсидий в республиканский бюджет Республики Дагестан в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

л) условие о вступлении в силу Соглашения;

м) рекомендации главе местной администрации обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

н) условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

о) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

п) проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

р) заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

15. Муниципальные образования - получатели субсидии осуществляют следующие обязательства:

а) проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, в части определения перечня общественных территорий и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), а также с использованием платформы по голосованию за объекты благоустройства;

б) учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

д) установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

е) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

ж) проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

з) заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

и) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные качественные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Минстроем России;

к) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

л) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной; и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

м) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования (далее - голосование по отбору общественных территорий), в порядке, установленном приказом Минстроя Дагестана от 29 декабря 2018 г. N 321, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

н) актуализация муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

о) с начала выполнения работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий установка информационных конструкций (щитов, стендов), содержащих информацию о том, что работы выполняются (выполнены) в рамках реализации федерального проекта;

п) представление не позднее 20 ноября текущего финансового года в Минстрой Дагестана не менее одного реализованного в этом году лучшего проекта по благоустройству общественной территории для направления в Минстрой России на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству.

16. Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Минстроя Дагестана от 16 июня 2017 г. N 112;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом Минстроя Дагестана от 16 июня 2017 г. N 112;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) адресный перечень воинских захоронений, предусмотренных к благоустройству в муниципальных образованиях в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036;

д) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены муниципальным образованием;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Дагестан;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев:

м) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

н) проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

о) заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

17. Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Минстроем России.

18. Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендуется:

а) предусмотреть в муниципальных программах средства на оборудование детских и спортивных площадок на благоустраиваемых дворовых территориях в размере не менее 15 процентов от стоимости проекта благоустройства двора;

б) организовать мероприятия по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах), а также к реализации муниципальной программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.).

19. Средства субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расходуются путем:

а) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

б) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

в) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Приложение N 1

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Республики Дагестан местным бюджетам

на реализацию муниципальных программ

формирования современной городской среды

**Адресный перечень**

**общественных территорий, предусмотренных к благоустройству**

**в муниципальных районе «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Наименование (вид) общественной территории** |
| **2025 г.** | | |
| 1. | МО СП «с. Новый Чиркей» | с. Новый Чиркей, парк по ул. Саида Афанди, 5 |
| 2. | МО СП «с. Новый Чиркей» | с. Новый Чиркей, парк по ул. Саида Афанди, 3 |
| 3. | МО СП «с. Новый Чиркей» | с. Новый Чиркей, парк по ул. Саида Афанди, 7 |
| 4. | МО СП «с. Акнада» | с. Акнада», парк по ул. Центральная, 4 «Д» |
| 5. | МО СП «с/с Нечаевский» | с Нечаевка, алея по ул. Гагарина, 2 «б» |
| 6. | МО СП «с/с Нечаевский» | с Нечаевка, алея по ул. Имама Газимагомеда, 2 «а» |
| 7. | МО СП «с/с Нечаевский» | с Нечаевка, алея по ул. Абубакарова, 2 |
| 8. | МО СП «с. Миатли» | с. Миатли, сквер по ул. Салатавская, 8 «а» |
| 9. | МО СП «с. Манапкала» | с. Манапкала, сквер по ул. Мирзабека Алхасова, 3 |
| 10. | МО СП «с. Манапкала» | с. Манапкала, сквер по ул. Мирзабека Алхасова, 1 |
| **2026 г.** | | |
| 11 | МО СП «с. Комсомольское» | с. Комсомольское», парк по ул. Октябрьская, 2 «А» |
| **2027 г.** | | |
| 12 | МО СП «с/с Нечаевский» | с Нечаевка, сквер по ул. Абубакарова, 2 |
| **2028 г.** | | |
|  | МО СП «с. Чонтаул» | с. Чонтаул», ул. Юсупа Акаева, 52 |
| **2029 г.** | | |
|  | МО СП «с. Акнада», ул. Центральная, 4 «Д» | с. Акнада, парк ул. Центральная, 4 «Д» |
| **2030 г.** | | |
|  | МО СП «с/с Зубутли-Миатлинский» | с. Новое Гадари, сквер по ул. Имама Шамиля, 2 «а» |

*Приложение N 2*

*к* *муниципальной программе*

*«Формирование современной*

*городской среды на территории*

*муниципального района*

*«Кизилюртовский район»*

*на 2025-2030 годы»*

Порядок

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального района «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы»,

в том числе о ходе реализации конкретных

мероприятий по благоустройству общественных

территорий и дворовых территорий

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Кизилюртовский район» на 2025-2030 годы», (далее - Программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Уполномоченными по информированию граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, являются администрация муниципального района «Кизилюртовский район» (далее – МР «Кизилюртовский район»).

3. МР «Кизилюртовский район» выбирает форматы информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территории и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, без использования специальной терминологии, крупным шрифтом;

б) информирование на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта, в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, без использования специальной терминологии, крупным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях. При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы администрации МР «Кизилюртовский район» в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы интернет-сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей;

г) размещение информационных баннеров, вывесок, объявлений, стендов и иных печатных материалов. Указанный формат направлен на информирование всех категорий граждан населенного пункта, включая граждан, не имеющих свободного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не являющихся пользователями социальных сетей. Размещение указанных информационных материалов рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы сайтов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых содержится подробная информация о разработке проекта благоустройства территории, сроках реализации проекта, местоположении;

д) иные форматы информирования граждан, включая использование телевидения, коротких сообщений по телефону и других способов, позволяющих обеспечить охват целевой аудитории, с учетом специфики населенного пункта и проекта благоустройства территории.

5. Администрация МР «Кизилюртовский район» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Минстрой Дагестана отчет о ходе информирования граждан о выполнении муниципальной программы, в том числе о реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

*Приложение N3*

*к муниципальной программе*

*«Формирование современной*

*городской среды на территории*

*муниципального района*

*«Кизилюртовский район»*

*на 2025-2030 годы»*

Правила

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Дагестан

бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан

на создание комфортной городской среды в муниципальных

образованиях - победителях всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483409&dst=3998) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ([приложение N 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483409&dst=3998) к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710), и устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан на реализацию проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - муниципальное образование), проводимого в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475735&dst=100213) предоставления и распределения средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 237 (далее соответственно - субсидии, Всероссийский конкурс, Правила проведения Всероссийского конкурса).

2. Понятия, используемые для целей настоящих Правил, применяются в значениях, установленных [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475735&dst=1) Правил проведения Всероссийского конкурса.

3. Победители конкурса определяются в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475735&dst=100213) проведения Всероссийского конкурса.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, с 1 июня 2023 года из республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее - Минстрой Дагестана) как главного распорядителя бюджетных средств, на цель, указанную в пункте 5 настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации проектов создания комфортной городской среды (далее - проект) в рамках регионального проекта "Комфортная городская среда в Республике Дагестан", обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающего поощрение муниципальных образований, в том числе при реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках мероприятий по реализации проекта (далее соответственно - строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства), в случае если строительство объектов капитального строительства, включая проведение строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства, предусмотрено проектом.

6. Субсидии представляются из средств республиканского бюджета Республики Дагестан, источником финансового обеспечения которых являются в том числе субсидии из федерального бюджета (бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации) на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях.

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

8. Субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан предоставляются муниципальному образованию в пределах уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Дагестан в соответствии с [пунктом 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW346&n=49069&dst=100053) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 марта 2020 г. N 56 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на цель, установленную [пунктом 5](#P885) настоящих Правил, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.